18-5-2026

Jiangyi Liu

352216@student.firda.nl

Plan van Aanpak

Carver Europe B.V.

Versiebeheer

| Versie | Datum | Omschrijving |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 18-05-2026 | Document aangemaakt |

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2

2. Aanleiding	2

3. Doelen	3

Primaire doelen	3

Secundaire doelen	3

4. Resultaat	3

5. Afbekeningen	4

Must have	4

Could have	4

Won’t have	4

6. Planning	5

7. Risico’s	5

8. Randvoorwaarden	6

Technisch	6

# 1. Inleiding

Dit document beschrijft het plan van aanpak voor het ontwerpen en bouwen van een desktop applicatie voor Carver Europe BV. De applicatie dient om proefritaanvragen te registreren, bij te houden en te evalueren.

De opdracht is onderdeel van het vak C# en SDM aan Firda. In dit document wordt volgende onderdelen beschreven:

- Aanleiding

- Doelen

- Resultaten

- Afbakeningen

- Planning

- Risico’s

- Randvoorwaarden

# 2. Aanleiding

Carver Europe BV verkoopt de Carver in vijf modellen: de Carver Base, Carver R+, Carver Range, Carver S+ en de Carver Sport. Potentiële klanten (prospects) worden online uitgenodigd een proefrit aan te vragen.

Een proefritaanvraag wordt online ingediend, maar de bevestiging vindt altijd telefonisch plaats door een medewerker van Carver. Momenteel ontbreekt een gestroomlijnde digitale oplossing om:

- prospecten volledig te registreren

- geplande en uitgevoerde proefritten bij te houden

- gebruikerservaringen na afloop te verzamelen en te analyseren

Er is behoefte aan een betrouwbare, overzichtelijke desktop applicatie die de medewerkers van Carver hierbij ondersteunt. De data moet worden opgeslagen in een MS SQL Server database.

# 3. Doelen

Het hoofddoel van dit project is het opleveren van een functionele Windows Forms-applicatie in C# die het proefritproces bij Carver Europe BV digitaal ondersteunt.

## Primaire doelen

- Ontwikkelen van een desktop applicatie in C# met gebruik van Object Oriënteerde Programming (OOP)

- Registeren van alle relevante gegevens van een prospect

- Beheren van uit te voeren en reeds uitgevoerde proefritten

- Verzamelen en visueel weergeven van gebruikerservaringen na een proefrit

- Data persistent opslaan in een MS SQL Server database

## Secundaire doelen

- Implementeren van een login- en gebruikersbeheersysteem (Gebruiker / Administrator)

- Export van een klantenkaart naar PDF

- Export van de klantenlijst naar Excel

- Versiebeheer via Git en repository delen met MarHoe18 (docent)

# 4. Resultaat

Bij oplevering wordt het volgende eindproduct verwacht:

- Een werkende Windows Forms applicatie (.exe) gebouwd in C# met .NET

- Een MS SQL Server database met alle benodigde tabellen en relaties

- OOP-structuur: klassen Prospect, Carver (erft van Voertuig), ProefritRegistratie, Administrator (erft van Gebruiker), GebruikerErvaring

- Twee lijstweergaven: geplande proefritten (bewerkbaar) en uitgevoerde proefritten (aanvulbaar met ervaringen)

- Grafische weergave van de resultaten op de vier ervaringsvragen

- Volledig versiebeheer en repository gedeeld met de docent

# 5. Afbekeningen

Om de scope binnen de grenzen te houden, gebruik ik de Moscow methode en gelden de volgende afbakeningen:

## Must have

- Windows desktop applicatie (Windows Forms, C#, .NET)

- MS SQL Server als database (lokaal of via schoolnetwerk)

- Vijf Carver-modellen als vaste dataset

- Vier ervaringsvragen met drie antwoordopties (Niet mee eens / Netraal / Mee eens)

## Could have

- Gebruikers account voor de applicatie en Administrator beheert de gebruikers

- Een login systeem obv account

- Export naar PDF en Excel

## Won’t have

- Webapplicatie of mobiele app

- Online database koppeling

- Automatische e-mail bevestiging aan prospects

# 6. Planning

Voor dit project wordt de Waterval-methode (Waterfall) gehanteerd. De watervalmodel is gekozen omdat de eisen vooraf duidelijk en volledig zijn vastgelegd in de opdrachtomschrijving. De opleverdatum is duidelijk en de formaat van het project goed overzienbaar is. De fasen worden sequentieel doorlopen: analyse → ontwerp → realisatie → testen → oplevering.

Onderstaande tabel geeft de planning per fase aan:

| Fase / Week | Activiteit | Resultaten |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | Analyse & ontwerp | Klassendiagram, Activity Flow, database-ontwerp, Git-repo aanmaken |
| Week 2 | Database & Initialisatie | SQL Server database, tabellen, relaties, DAL/Repository klassen, verbinding testen |
| Week 3 | Login & Administator | Login Form, administrator account |
| Week 4 | Kernfunctionaliteit | Prospectenformulier, proefrit aanmaken/bewerken, twee lijstweergaven, OOP-klassen |
| Week 5 | Gebruikersbeheer | Lijst gebruikers, gebruikersaccount aanmaken, gebruikers bewerken |
| Week 6 | Ervaringen & rapportage | Ervaringsformulier (4 vragen), grafische resultatenweergave, |
| Week 7 | Extra functies & oplevering | PDF-export, Excel-export, eindtest, documentatie, Git finaliseren |

# 7. Risico’s

De volgende risico's zijn vastgesteld:

| Risico | Kans | Maatregel |
| --- | --- | --- |
| Tijdsdruk bij extra functies (PDF/Excel) | Hoog | Extra functies pas aanpakken nadat kernfunctionaliteit werkt |
| Onvoldoende kennis Windows Forms of OOP | Middel | Vroeg starten, documentatie raadplegen, docent om hulp vragen, AI vragen |
| Dataverlies door ontbrekend versiebeheer | Laag | Committen na elke functionaliteiten, regelmatig pushen |
| SQL Server verbindingsproblemen op school | Middel | Lokale SQL Server Express installeren als fallback |

# 8. Randvoorwaarden

Voor een succesvolle uitvoering van het project gelden de volgende randvoorwaarden:

## Technisch

- Beschikbaarheid van Visual Studio (Community of hoger) met .NET Windows Forms ondersteuning

- Toegang tot MS SQL Server (lokaal of via schoolomgeving)

- Git-account en toegang tot een repository-platform (GitHub)

- Bibliotheken voor PDF- en Excel-export beschikbaar (bijv. iText/ OfficeOpenXml)